# Costos Para el Proyecto Nay Eventos

## Estructura de Costos del Proyecto: Tienda Virtual y Control de Inventario:

### 1. Costos de Personal (Nómina por Trimestre)

Según el esquema optimizado para cumplir con el presupuesto comercial del cliente, el equipo consta de 5 personas bajo una distribución anual por trimestres. El costo estimado de personal por cada etapa se calcula de la siguiente manera:

| Fase / Trimestre | Personal Activo | Costo Estimado Personal |
| --- | --- | --- |
| T1: Requerimientos y Análisis | 5 personas | $15,750,000 |
| T2: Diseño y Arquitectura | 5 personas | $15,750,000 |
| T3: Desarrollo (MVP) | 5 personas | $15,750,000 |
| T4: Pruebas e Implementación | 5 personas (Enfoque QA) | $15,750,000 |
| TOTAL PERSONAL (1 AÑO) |  | $63,000,000 |

### 2. Análisis de Riesgos y Margen de Ganancia

Para proteger el proyecto ante imprevistos, solicitudes de cambio en el alcance del inventario o contingencias operativas (como incapacidades del personal técnico), el valor total presentado en la tabla anterior ya integra las variables financieras de la propuesta comercial:

- Costo Base Operativo de Fabricación: $42,000,000.

- Margen de Ganancia / Riesgo (50%): Se añade un 50% ($21,000,000) sobre el costo de fabricación para blindar la operación contra riesgos y garantizar la rentabilidad de la empresa desarrolladora.

- Valor de venta final cobrado al cliente: $63,000,000 (distribuido en cuotas iguales de $15,750,000 por trimestre).

#### Estrategia de Descuento (Mitigación):

- Se puede negociar un margen del 5% de descuento con el cliente si la entrega de los módulos de inventario y pasarela de pago se cumple estrictamente bajo los hitos del cronograma.

- Si el desarrollo fluye sin modificaciones fuera del alcance o retrasos por imprevistos, ese porcentaje reservado se consolida como utilidad neta del equipo.